|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hasta el momento, hemos logrado cumplir con la mayoría de las actividades planificadas para la Fase 0 y la Fase 1 del proyecto WellQ. Se implementó con éxito la Partner API (MVP parcial), que incluye autenticación mediante OAuth client_credentials, generación y canje de códigos de emparejamiento, creación de vínculos seudónimos entre fabricantes y pacientes, ingesta idempotente de resúmenes diarios, sesiones y eventos de dispositivo, sincrono de estado (sync-state), modelo de consumo configurable por sensor, conteo de uso (metering), infraestructura de cobro (billing), rate limiting y un panel de administración para el Equipo 2. También se corrigió un defecto crítico en el frontend que impedía iniciar sesión correctamente (borrado de contraseña al enviar el formulario). Factores que facilitaron el desarrollo: - Metodología Scrum con reuniones semanales con la empresa, lo que permitió validar avances y corregir el rumbo rápidamente. - Documentación de referencia proporcionada por la empresa (OpenAPI, análisis de endpoints y documento de diseño), que sirvió como esqueleto para la implementación. - Trabajo colaborativo en rama Nelson-Maureira de GitHub, con control de versiones y merges sin conflictos mayores. - Existía una base de código funcional (backend FastAPI, frontend React/Vite) que evitó partir de cero. Factores que dificultaron el desarrollo: - El documento de diseño contenía premisas falsas y errores de ubicación (por ejemplo, referencias a ts_salud que ya fue migrado a metrics, routers registrados en main.py y no en __init__.py, nombres de archivos y campos que no existían). Esto obligó a verificar todo contra el código real antes de implementar. - Dependencias faltantes tras la incorporación de cambios de un compañero (componentes UI de Daniel), lo que rompió el build de Vite inicialmente (tsc -b falló por módulos @radix-ui y sonner no instalados). - Problemas de entorno local: Docker Desktop no siempre disponible, bloqueo de archivos por OneDrive y cambios inesperados en el servidor de desarrollo. - El primer intento de build de producción falló debido a la configuración del script (tsc -b && vite build) y a errores de TypeScript menores.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para superar las dificultades identificadas, aplicamos las siguientes acciones: - Verificación cruzada código-documentación: antes de implementar cualquier endpoint o modelo, revisamos el código fuente (app/main.py, app/db.py, app/security.py, etc.) para confirmar nombres reales, rutas y estructuras, en lugar de confiar únicamente en el documento de diseño. - Resolución de dependencias: instalamos los paquetes faltantes (@radix-ui/*, sonner) y ajustamos el script de build en package.json (npm run build solo con vite build) para lograr un build de producción exitoso. - Pruebas end-to-end: creamos un script de demostración (scripts/demo_partner_fase1.py) que valida los 8 pasos del flujo (token, pairing, link, ingesta diaria, sesión, evento, sync-state e idempotencia), lo que permitió detectar y corregir errores antes de la entrega. - Comunicación constante: utilizamos las reuniones semanales con la empresa para plantear dudas sobre el alcance y recibir retroalimentación oportuna. - Control de versiones: trabajamos en rama dedicada (Nelson-Maureira) y subimos los avances a GitHub para que el grupo tenga acceso siempre al estado más reciente. Para lo que viene, planeamos mantener reuniones de seguimiento más cortas y frecuentes, documentar los cambios de entorno en un archivo README interno y realizar pruebas de despliegue temprano (no dejar el despliegue para el final).

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Mi trabajo se evalúa como cumplido y funcional. Destaco lo siguiente: - Implementación completa de la Partner API (Fase 0 + Fase 1) y del componente de negocio del Equipo 2 (metering, billing, rate limits, panel de administración). - Corrección del bug del login que afectaba la experiencia de usuario. - Creación de documentación técnica (Informe_WellQ_PartnerAPI.md), manual de integración para fabricantes (docs/partner_integration_guide.md) y material de presentación (PowerPoint y diagramas). - Integración exitosa de los cambios de mis compañeros en la rama grupal sin pérdida de información. Aspectos que podría mejorar: - Despliegue en producción: aún no hemos publicado el frontend en Vercel ni el backend en Render/Railway; queda pendiente validar que todo funcione en internet. - Pruebas de carga y abuso: el documento de diseño menciona estas pruebas para la Fase 4; aún no las hemos ejecutado. - Webhooks firmados y alta autoservicio: son pendientes de la Fase 2 y Fase 3, respectivamente. - Tiempo de respuesta: en algunos momentos el avance dependió de esperar respuestas en reuniones semanales; podría agilizarse con canales de comunicación más rápidos entre entregas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Quedan las siguientes inquietudes: - ¿Cuál es el alcance exacto y prioritario de la Fase 2? ¿Se espera implementar webhooks firmados HMAC, alta autoservicio de desarrolladores y sandbox antes de la entrega final, o solo una parte? - ¿Es recomendable desplegar el backend en Render/Railway con el plan gratuito, o conviene esperar a tener presupuesto para un servidor que no se duerma tras inactividad? - ¿Cómo validar formalmente la idempotencia y el rate limiting en un entorno de producción con múltiples fabricantes simultáneos? - ¿Existe una plantilla o rúbrica específica para evaluar el despliegue en Vercel y la integración frontend-backend en producción?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, consideramos conveniente hacer una ligera redistribución para el cierre del proyecto y el inicio de la Fase 2: - Despliegue e infraestructura: asignar a un miembro (por ejemplo, quien tenga más experiencia con servidores en la nube) el despliegue del frontend en Vercel y del backend en Render/Railway, incluyendo la configuración de variables de entorno y CORS. - Pruebas y calidad: asignar a otro miembro la ejecución de pruebas de la API (Postman, Insomnia o scripts) para validar que todos los endpoints respondan correctamente en entorno local y en producción. - Documentación de usuario final: crear una guía breve para el fabricante que se registre, separada del manual técnico, con capturas de pantalla y pasos sencillos. - Fase 2 (webhooks y autoservicio): dividir entre dos integrantes: uno encargado de investigar el firmado HMAC de webhooks y otro del flujo de registro de desarrolladores (register/verify). Actualmente, la mayoría del backend y la documentación recaen en un solo integrante, lo cual representa un riesgo si ese miembro no estuviera disponible. Se sugiere que al menos otro miembro del grupo revise y entienda el código de partner.py y admin_partners.py para poder dar soporte.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Aspectos positivos: - Comunicación constante y respetuosa; se respetan los tiempos de entrega acordados en las reuniones semanales. - Uso adecuado de Git y ramas: los cambios de los compañeros se integraron mediante merge sin perder trabajo previo. - Cada integrante aportó desde su fortaleza: algunos en backend y lógica de negocio, otros en frontend y componentes UI. - Se documentaron los avances de forma oportuna (informe, manual de integración, presentación). Aspectos que podrían mejorar: - Reuniones más frecuentes: las reuniones semanales son útiles, pero a veces surgen dudas entre entrega y entrega que se resuelven con demora. Se sugieren check-ins breves (15 min) a mitad de semana. - Revisión de código en pareja: antes de hacer merge a la rama principal, sería ideal que otro miembro revise los cambios para detectar errores de dependencias o de configuración temprano. - Documentación compartida en tiempo real: usar un documento colaborativo (Google Docs, Notion o similar) para llevar el registro de decisiones técnicas y evitar que quede solo en la cabeza de una persona. - Equilibrio de carga: evitar que una sola persona cargue con la mayoría del backend; distribuir tareas desde el inicio del siguiente sprint.