|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Actualmente nos encontramos en la etapa del Hito 1, donde debemos presentar el MVP con la base de datos operativa. En general hemos podido avanzar en las actividades del plan de trabajo, aunque no siempre dentro de los tiempos definidos en la carta Gantt. Como factor facilitador, destacamos la documentación entregada por la empresa ALLOXENTRIC, que nos ha servido como guía para definir y desarrollar el proyecto. Como factor que ha dificultado el avance, la entrega de varios de esos documentos no ha coincidido con los plazos que teníamos planificados. Esto ha generado retrasos en algunas actividades y nos ha obligado a trabajar con menos holgura para llegar al hito.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar las dificultades asociadas a la entrega tardía de documentación, hemos mantenido una comunicación constante y directa con la empresa a través de un grupo que integra a todo el equipo y a la representante de ALLOXENTRIC. Esto nos ha permitido resolver dudas rápidamente, solicitar la información que necesitamos y mantener a la contraparte al tanto de nuestros avances. A futuro, planeamos seguir usando este canal y anticipar nuestras solicitudes de documentación, para tener los insumos antes de iniciar cada actividad y reducir el impacto de nuevos retrasos en el cronograma.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva. Hasta el momento no he tenido grandes complicaciones durante el desarrollo del proyecto, más allá de las limitaciones de tiempo derivadas de los retrasos en la entrega de documentación, y he podido trabajar de manera tranquila y ordenada junto al equipo. Destaco mi disposición para mantener una comunicación constante con mis compañeros y con la empresa, lo que ha ayudado a avanzar sin mayores conflictos. Como aspecto a mejorar, puedo anticiparme más a los posibles retrasos, planificando tareas que no dependan de la documentación pendiente, y aprovechar mejor los tiempos para llegar con más holgura a cada hito.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Considerando que logramos el objetivo del Hito 1, nuestras inquietudes se centran en cómo proceder en las etapas siguientes. Nos preocupa que la entrega de documentación de la empresa fuera de los plazos acordados pueda volver a afectar nuestros tiempos, por lo que queremos asegurarnos de mantener un buen ritmo de trabajo.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Hasta el momento el equipo ha trabajado de manera pareja en las actividades del proyecto, por lo que no consideramos necesario redistribuirlas entre los miembros del grupo. Tampoco identificamos nuevas actividades que requieran ser asignadas a algún integrante en esta etapa. De todas formas, seguiremos monitoreando la carga de trabajo de cada integrante a medida que avancemos hacia los siguientes hitos, para realizar ajustes si fuera necesario.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo como excelente. Como equipo ya hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en varios proyectos anteriores durante la carrera, por lo que nos conocemos, sabemos cómo organizarnos y nos coordinamos con facilidad. Destacamos la buena comunicación, la confianza entre los integrantes y el reparto parejo de las actividades. Como aspecto a mejorar, podemos reforzar la planificación anticipada y el seguimiento de los plazos, para reducir el impacto de factores externos, como los retrasos en la entrega de documentación, en nuestro cronograma.